Session 5: Bài tập sáng tạo

Phần 1

Bước 1: Tiếp nhận và sàng lọc

- Việc cần làm: Ghi nhận đế xuất từ các bên (marketing, CSKH, vận hành) và Product Backlog dưới dạng Uesr Story. PO đánh giá sơ bộ mức độ liên quan đến Product Goal hiện tại.

- Người chịu trách nhiệm chính: PO , SM hỗ trợ bảo vệ PO khỏi áp lực trực tiếp.

- Điều kiện sang bước sau: Story có mục tiêu giá trị rõ ràng, không trùng lặp và được PO chấp thuận.

Bước 2: Chuẩn hóa tiếu chí chấp nhận (AC)

- Việc cần làm: Làm rõ logic nghiệp vụ, hành vi người dùng và các kịch bản ngoại lệ. Viết từ 3 đến 7 AC cho mỗi story theo chuẩn Given - When - Then.

- Người chịu trách nhiệm: PO chủ trì, Developers chất vấn kỹ thuật và phản biện nghiệp vụ.

- Điều kiện sang bước sau: Đạt đủ 3 đến 7 AC, cả PO và Developers đều hiểu chung một nghĩa, loại bỏ hoàn toàn mơ hồ ngữ nghĩa.

Bước 3: Đánh giá ưu tiên bằng MoSCoW

- Việc cần làm: Gán nhãn MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) phù hợp với mục tiêu phát hành của Sprint tới. Áp dụng nghiệm ngặt phép thử Workaround: Hạng mục nào thiếu mà hệ thống vẫn chạy được hoặc có biện pháp thay thế thì tuyệt đối không để nhãn Must.

- Người chịu trách nhiệm: PO chốt quyết định, SM giám sát tính khách quan và đảm bảo Must chỉ chiếm khoảng 60% tổng năng lực.

- Điều kiện sang bước sau: Story được gán chính xác 1 nhãn MoSCoW có kèm lý do nghiệp vụ, tổng điểm các story Must không vượt quá 60% dự kiến.

Bước 4: Ước lượng và rà soát tính khả thi theo DoD

- Việc cần làm: Đội Developers phân tích kỹ thuật, đối chiếu story với DoD chung của đội và thực hiện chẩn SP.

- Người chịu trách nhiệm: Developers, SM điều phối.

- Điều kiện sang bước sau: Story đạt chuẩn DoD, điểm SP rõ ràng, khả thi hoàn thành trọn vẹn the DoD trong 1 Sprint.

Bước 5: Chốt cam kết đưa vào Spriny Backlog

- Việc cần làm: Tại buổi Sprint Planning, PO trình bày  Sprint Goal, Developers căn cứ theo năng lực đội và thứ tự ưu tiên MoSCoW để kéo các story vào Sprint Backlog.

- Nguời chịu trách nhiệm: Developers và PO đồng thuận; SM chốt phiên họp.

- Điều kiện hoàn thành: Sprint Backlog hoàn tất, tổng điểm không vượt quá Capacity; nhóm Must chiếm tối đa ~60%, phàn còn lại là Should/Could để dự phòng rủi ro.

Phần 2:

Tình huống 1: Giữa Sprint , Marketing đòi chèn ngay story “Tặng mẵ giới thiệu bạn bè” (Chưa có AC)

Cách xử lý theo quy trình:

- Lan (SM) giải thích nguyên tắc bảo vệ Sprint Backlog đang chạy: Story chưa có AC và chưa qua đo lường tính khả thi với DoD thì không được phép phá vỡ cam kết hiện tại.Yêu cầu này được đưa vào Product Backlog để PO cùng Dev chuẩn hóa AC và chấm điểm trong phiên Refinement gần nhất, chuẩn bị cho Sprint kế tiếp. Nếu Marketing chứng minh đây là việc sống còn cấp bách ảnh hưởng đến mục tiêu công ty, chỉ PO mới có thẩm quyền cân nhắc việc thương lượng hoán đổi một story có số điểm tương đương ra khỏi Sprint.

Tình huống 2: Cả 3 bộ phận (Marketing, CSKH, Vận hành) đều khăng khăng yêu cầu của mình là Must

Cách xử lý theo quy trình:

- Lan hướng dẫn PO áp dụng quy tắc định lượng: tổng khối lượng Must chỉ được phép chiếm khoảng 60% năng lực. SM hỗ trợ PO điều phối buổi thỏa thuận chung với đại diện 3 bộ phận, đưa ra phép thử Workaround và đối chiếu với mục tiêu phát hành của Sprint tới để phân loại lại một cách minh bạch; bên nào có phương án xử lý tạm thời sẽ phải lùi xuống nhóm Should hoặc Could